PROPOSITION COMMERCIALE

& SCHÉMA DIRECTEUR DE DIGITALISATION

GABON PATRIMOINE DIGITAL 2026

À l'attention de :

Direction Générale du Patrimoine de l'État (DGPE)

Ministère des Comptes Publics — République Gabonaise

Présentée par :

STUDIA LAB — Studia Academy

Libreville, Gabon  ·  contact@studiaacademy.ga

Mars 2026

1.  RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Studia Lab, division innovation technologique de Studia Academy (Libreville), présente à la DGPE une offre double : une proposition commerciale de développement logiciel et un Schéma Directeur de Digitalisation et d'Automatisation (SDDA) baptisé « Gabon Patrimoine Digital 2026 ». Ce plan stratégique vise à transformer la gestion passive du patrimoine de l'État en une gestion proactive, transparente et génératrice de valeur.

La solution PATRINIUM couvre 4 axes stratégiques déclinés en 7 modules opérationnels, déployables progressivement sur 12 mois. Elle intègre nativement les réalités gabonaises : Mobile Money (Airtel Money, Moov Money), WhatsApp Business API, interfaces en français, et hébergement souverain en zone CEMAC.

2.  CONTEXTE & DIAGNOSTIC

2.1  Missions légales de la DGPE

Créée par le Décret N° 000216/PR/MEF du 02 juillet 2020, la DGPE est chargée de :

- Procéder aux acquisitions et cessions des propriétés immobilières de l'État

- Proposer et mettre en œuvre les décisions d'affectation des meubles et immeubles

- Assurer la gestion, la protection et la valorisation du patrimoine mobilier et immobilier

- Centraliser la comptabilité-matière (ordinateurs, mobilier, véhicules de l'État)

- Assurer l'entretien et la maintenance du patrimoine public

- Mobiliser les financements nécessaires aux investissements

- Prendre en charge les charges sociales et administratives des agents publics

2.2  Problèmes identifiés

| Inventaire lacunaire | Des bâtiments publics restent non répertoriés. L'État loue des locaux privés faute de connaître ses propres biens disponibles. |
| --- | --- |
| Absence de SIG | Aucun Système d'Information Géographique centralisé n'existe pour le patrimoine immobilier de l'État. |
| Faible valorisation | Les revenus locatifs du patrimoine public atteignent à peine 156 M FCFA/an — signe d'une sous-exploitation structurelle. |
| Maintenance réactive | La maintenance s'effectue en mode urgence (coûteuse et aléatoire) faute de planning préventif numérique. |
| Comptabilité-matière manuelle | Les ordinateurs, mobiliers et véhicules de l'État ne font l'objet d'aucun suivi systématique ni d'inventaire synchronisé entre ministères. |
| Traçabilité des affectations | Risques de doubles affectations et de litiges inter-administrations en l'absence de système d'information partagé. |
| Fragilité géographique | Les directions provinciales manquent d'outils opérationnels et de cadre formalisé pour remonter les informations au siège. |

3.  SCHÉMA DIRECTEUR « GABON PATRIMOINE DIGITAL 2026 »

Le SDDA repose sur 4 axes complémentaires et progressifs, permettant à la DGPE de monter en maturité numérique de façon maîtrisée.

AXE 1 — VISIBILITÉ & INVENTAIRE DYNAMIQUE (Le Socle)

Objectif : savoir exactement ce que l'État possède, où, et dans quel état.

- Cadastre Numérique de l'État : Système d'Information Géographique (SIG) regroupant tous les titres fonciers et immeubles bâtis — carte interactive nationale consultable par province.

- Asset Tracking intelligent : Marquage systématique de tous les biens mobiliers (bureaux, parcs informatiques, véhicules) par QR Codes ou puces RFID. Scan instantané pour identifier l'affectataire et l'état d'un bien.

- Application Mobile d'Inventaire de terrain : Les agents provinciaux mettent à jour l'état d'un bien (photo + géolocalisation) directement depuis leur smartphone, sans saisie en doublon au siège.

- Coffre-fort numérique des titres de propriété : Archivage sécurisé et immuable de tous les documents juridiques liés aux acquisitions et cessions de l'État.

AXE 2 — OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE (La Durabilité)

Objectif : passer d'une maintenance d'urgence (coûteuse) à une maintenance planifiée.

- GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) : Portail web centralisé pour toutes les demandes d'intervention des services affectataires. Automatisation des calendriers d'entretien (climatisation, ascenseurs, groupes électrogènes, réseaux).

- WhatsApp Bot de signalement : Les responsables de services signalent un besoin de maintenance directement via WhatsApp, sans passer par un formulaire complexe — interface familière, adoption immédiate.

- Suivi des marchés de réhabilitation : Tableau de bord temps réel par prestataire (délais, montants, taux d'avancement) — alerte automatique sur retards ou dépassements budgétaires.

- Monitoring IoT (Internet des Objets) — Phase ultérieure : Capteurs connectés dans les bâtiments stratégiques pour surveiller la consommation d'eau et d'électricité et détecter anomalies avant sinistre.

AXE 3 — VALORISATION & GESTION FINANCIÈRE (La Performance)

Objectif : transformer le patrimoine en levier de recettes pour l'État.

- Portail de gestion locative et des cessions : Automatisation du suivi des baux administratifs, encaissement des loyers via Mobile Money (Airtel Money / Moov Money), procédures de mise en vente des biens réformés.

- Module de Comptabilité-Matières Interministériel : Consolidation automatique des données d'acquisition d'ordinateurs et équipements entre la DGPE et l'ensemble des ministères — élimination des doubles saisies.

- Business Intelligence & aide à la décision : Tableaux de bord analysant le ratio d'occupation des bâtiments pour identifier les espaces sous-utilisés et réduire les dépenses de location auprès du secteur privé.

- Dashboard IA prédictif : Outil estimant automatiquement le budget de maintenance nécessaire pour l'année N+1 en fonction de l'âge des bâtiments, du matériel et de l'historique des interventions.

AXE 4 — GOUVERNANCE & SÉCURISATION (La Transparence)

Objectif : protéger l'intégrité des données patrimoniales et assurer l'interopérabilité.

- Interopérabilité avec la Direction du Budget et du Trésor : Connexion directe pour que chaque acquisition de bien soit immédiatement enregistrée comptablement comme actif de l'État — fin des décalages entre physique et comptable.

- Sécurité et contrôle d'accès : Gestion des droits par profil (agents centraux, directions provinciales, ministères affectataires) via Supabase RLS — traçabilité complète de chaque action.

- Rapports automatisés au Parlement : Génération automatique du rapport annuel d'activités de la DGPE prévu par décret — consolidation des données en un clic.

- Sauvegarde et souveraineté des données : Hébergement des données sur infrastructure gabonaise ou CEMAC — aucune dépendance à des serveurs étrangers.

4.  LA SOLUTION PATRINIUM — DÉTAIL DES MODULES

La plateforme PATRINIUM traduit les 4 axes du SDDA en 7 modules logiciels opérationnels.

| Frontend | Next.js / React — interface web responsive desktop & mobile, accessible hors connexion partielle |
| --- | --- |
| Base de données | Supabase (PostgreSQL) avec Row-Level Security par profil utilisateur et province |
| Cartographie | Google Maps API & Mapbox — visualisation géospatiale du patrimoine national |
| Automatisation | Make.com / N8N — workflows d'approbation, relances automatiques, notifications |
| IA & Recherche | RAG documentaire (Claude API) — assistant interne DGPE sur décrets et procédures |
| Paiements | Airtel Money & Moov Money — encaissement natif des loyers et redevances |
| Notifications | WhatsApp Business API + Email — alertes maintenance, affectations, impayés |
| Déploiement | Netlify / VPS sécurisé CEMAC — accès multi-provinces via navigateur standard |

| # | Module / Axe SDDA | Livrables clés | Délai | Budget HT (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadastre Numérique (SIG) [AXE 1] | Carte interactive nationale des biens, fiches numériques, QR Codes / RFID, app mobile d'inventaire, coffre-fort titres de propriété | 8 sem. | 18 000 000 |
| 2 | Gestion des Affectations [AXE 1] | Workflow 100% numérique demande/validation/PV d'affectation, traçabilité complète, alertes WhatsApp | 6 sem. | 12 000 000 |
| 3 | GMAO Maintenance [AXE 2] | Portail web de demandes d'intervention, calendrier préventif, suivi marchés de réhabilitation, WhatsApp Bot | 6 sem. | 14 000 000 |
| 4 | Valorisation & Loyers [AXE 3] | Registre des baux, facturation auto, encaissement Mobile Money, gestion des cessions, alertes impayés | 5 sem. | 10 000 000 |
| 5 | Comptabilité-Matières [AXE 3] | Inventaire automatisé ordinateurs/véhicules/mobilier, consolidation interministérielle, intégration Budget/Trésor | 5 sem. | 11 000 000 |
| 6 | Charges Admin. & Sociales [AXE 3] | Suivi factures eau/électricité/télécom des administrations, remboursements médicaux et frais funéraires | 4 sem. | 8 000 000 |
| 7 | Assistant IA & BI [AXE 4] | Chatbot RAG (décrets + procédures DGPE), tableau de bord BI, dashboard IA prédictif budget maintenance N+1 | 4 sem. | 9 000 000 |

5.  CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE — 12 MOIS

| Période | Axe SDDA | Actions Prioritaires | Résultat Attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Mois 1 – 3 | AXE 1 (Socle) | Audit des bases existantes — ateliers DGPE — choix des paramètres SIG — import des données cadastrales — déploiement Modules 1 & 2 | Inventaire pilote Estuaire fiable à 100% — 1ère carte interactive |
| Mois 4 – 6 | AXE 2 (Maintenance) | Lancement GMAO — formation agents centraux et provinciaux — déploiement WhatsApp Bot maintenance — Modules 3 opérationnel | Réduction des délais d'intervention — 0 signalement perdu |
| Mois 7 – 9 | AXE 3 (Performance) | Déploiement Modules 4, 5 & 6 — intégration Mobile Money — connexion Budget/Trésor — extension aux provinces | Premiers loyers encaissés numériquement — comptabilité-matières consolidée |
| Mois 10 – 12 | AXE 4 (Gouvernance) | Déploiement Module 7 IA & BI — tableau de bord direction — rapport parlementaire automatisé — transfert de compétences complet | DGPE 100% digitale — rapport annuel généré automatiquement |

6.  BUDGET RÉCAPITULATIF

| Poste budgétaire | Délai | Montant HT (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Module 1 — Cadastre Numérique & SIG (Axe 1) | 8 sem. | 18 000 000 |
| Module 2 — Gestion des Affectations (Axe 1) | 6 sem. | 12 000 000 |
| Module 3 — GMAO Maintenance & WhatsApp Bot (Axe 2) | 6 sem. | 14 000 000 |
| Module 4 — Valorisation & Loyers Mobile Money (Axe 3) | 5 sem. | 10 000 000 |
| Module 5 — Comptabilité-Matières Interministérielle (Axe 3) | 5 sem. | 11 000 000 |
| Module 6 — Charges Administratives & Sociales (Axe 3) | 4 sem. | 8 000 000 |
| Module 7 — Assistant IA RAG & Dashboard BI (Axe 4) | 4 sem. | 9 000 000 |
| Formation & accompagnement des équipes DGPE (forfait) | — | 4 000 000 |
| Documentation technique & transfert de compétences | — | 3 000 000 |
| TOTAL — Package Complet PATRINIUM (12 mois) |  | 89 000 000 |

TVA applicable selon convention avec l'État gabonais. Phasage budgétaire annuel possible.

| Offre d'entrée recommandée — Phase 1 : Modules 1 + 2 + Formation | 34 000 000 FCFA HT |
| --- | --- |

| Offre Phase 1+2 : Modules 1+2+3+4 + Formation | 58 000 000 FCFA HT |
| --- | --- |

7.  CONDITIONS COMMERCIALES

7.1  Modalités de paiement

| Acompte au démarrage | 30% du montant total — à la signature du bon de commande ou du contrat |
| --- | --- |
| Tranche intermédiaire | 40% du montant total — à la livraison et validation des Phases 1 & 2 |
| Solde final | 30% du montant total — à la réception définitive et mise en production |
| Maintenance annuelle | 10% du coût de développement / an — optionnelle, renouvelable chaque année |
| Mode de paiement | Virement bancaire (BGFIBank / UGB) ou bon de commande État gabonais |

7.2  Garanties & engagements Studia Lab

- Garantie corrective de 6 mois après mise en production (corrections sans frais supplémentaires)

- Code source fourni à la DGPE à la livraison finale — pleine propriété intellectuelle de la solution

- Formation des administrateurs et utilisateurs incluse dans chaque module livré

- Documentation complète en français (manuel utilisateur, guide administrateur, guide technique)

- Hébergement et configuration serveur inclus la première année

- Engagement de confidentialité sur toutes les données du patrimoine de l'État

- Interlocuteur dédié DGPE disponible en présentiel à Libreville

7.3  Validité & contacts

| Durée de validité de l'offre | 60 jours à compter de mars 2026 |
| --- | --- |
| Structure prestataire | Studia Lab — Studia Academy, Libreville, Gabon |
| Contact commercial | contact@studiaacademy.ga |
| Interlocuteur technique | Disponible pour démo en présentiel sous 5 jours ouvrables |

8.  POURQUOI CHOISIR STUDIA LAB ?

| Ancrage local & disponibilité | Équipe basée à Libreville — support en présentiel immédiat — parfaite connaissance de l'écosystème administratif gabonais |
| --- | --- |
| Références institutionnelles | BGFIBank, SNI Gabon, La Poste Gabonaise, Ministères gabonais — projets digitaux livrés |
| Maîtrise technologique | Next.js, React, Supabase, IA générative (Claude / OpenAI), WhatsApp API, Mobile Money intégré |
| Souveraineté des données | Hébergement au Gabon ou zone CEMAC — aucune dépendance à des serveurs étrangers |
| Transfert de compétences | Formation intégrée à chaque module — autonomie progressive garantie des équipes DGPE |
| Vision IA & État | Expertise en plateformes IA pour les administrations africaines : RAG, automatisation, dashboards BI |

9.  PROCHAINES ÉTAPES PROPOSÉES

- Réception et accusé de réception de la présente proposition par la DGPE

- Réunion de présentation technique avec démonstration live de la plateforme prototype PATRINIUM (délai : 1 semaine après accord)

- Atelier de cadrage fonctionnel avec la Direction du Patrimoine Immobilier et la Direction du Patrimoine Mobilier

- Signature du bon de commande ou du contrat-cadre — lancement de la Phase 1

- Démarrage de l'audit & inventaire pilote sur la province de l'Estuaire

Studia Lab demeure à la disposition de la Direction Générale du Patrimoine de l'État pour toute question complémentaire. Nous sommes prêts à adapter notre proposition aux contraintes budgétaires et opérationnelles de votre institution et à présenter un prototype fonctionnel de la plateforme PATRINIUM à la date de votre convenance.

Studia Lab — Studia Academy

Libreville, Gabon  ·  Mars 2026

contact@studiaacademy.ga